张家口市怀安县

水沟口灌区节水综合改造工程

施工图设计

询 比 文 件

项目编号:ZKGSF（ZB）-20240354

询  比  人：永定河流域投资有限公司张家口分公司

询比代理机构：中科高盛咨询集团有限公司

2024 年 3 月

目  录

第一卷	1

第一章 询比公告	2

第二章 询比申请人须知	5

第三章评标办法（综合评估法）	28

第四章 合同条款及格式	34

第二卷	57

第五章 服务要求	58

第三卷	59

第六章 询比申请文件格式	60

# 第一卷

## 第一章 询比公告

张家口市怀安县水沟口灌区节水综合改造工程施工图设计

询比公告

### 1. 询比条件

本询比项目 张家口市怀安县水沟口灌区节水综合改造工程施工图设计 询比人为 永定河流域投资有限公司张家口分公司 ，询比项目资金来自 中央投资和单位自筹资金，其中中央投资占40%，单位自筹资金占60%，项目出资比例为100%。该项目已具备询比条件，现对张家口市怀安县水沟口灌区节水综合改造工程施工图设计进行询比采购。

### 2. 项目概况与询比范围

2.1项目名称：张家口市怀安县水沟口灌区节水综合改造工程施工图设计

2.2项目概况：本次张家口市怀安县水沟口灌区节水综合改造工程涉及水沟口灌区范围内的高产渠灌片和水委会灌片，改造灌溉面积共计2万亩，其中高产渠灌片节水改造面积为1.19万亩，水委会灌片节水改造面积为0.81万亩。主要建设任务包括渠道工程、渠系配套建筑物工程、信息化工程等。主要建设内容包括：涉及干渠7条，衬砌总长度15.76km；支渠90条，衬砌总长度68.25km；新建及改造水闸102座，新建或更换各类闸门120扇，改造启闭机17台；新建过路涵4座；新建跌水9座；管理房重建1处；配套信息化工程等。

2.3询比范围： 本次招标范围是施工图设计，施工图设计要对初步设计进行优化深化设计，内容要符合初步设计的要求且必须达到国家关于建设工程或相关工程设计深度的要求，并须通过有关部门的审查。

2.4工作范围：包括但不限于施工图设计、预算、施工及招标所需的图纸、工程量清单、招标控制价、技术要求、设计变更、现场设代、后续服务等全部设计工作，以及施工期间、保修期间的设计服务和竣工验收服务等。

2.5质量要求：应符合国家现行规范、规程、标准的规定，并通过有关部门的审查。

2.6服务期限： 自合同签订之日起30日内完成施工图设计，并提供相关服务至工程竣工验收完成止。

2.7服务地点： 张家口市怀安县

2.8采购预算金额：49.27万元（人民币肆拾玖万贰仟柒佰元整）

### 3. 询比申请人资格要求

3.1询比申请人资质要求：

3.1.1资质要求： （1）具有独立法人资格；（2）具有建设行政主管部门颁发的工程设计水利行业（灌溉排涝）专业乙级及以上资质或工程设计水利行业乙级及以上资质或工程设计综合资质甲级；项目负责人资格要求：具有水利相关专业高级及以上技术职称；

3.1.2业绩要求：2021年至今承担过不低于50万元农业节水工程设计业绩（以合同签订时间为准，附合同协议书）；

3.1.3信誉要求： 信誉良好，供应商在“中国执行信息公开网”系统中未被列入失信被执行人名单；供应商在“信用中国”系统中未被列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单 ；

3.1.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段询比申请或者未划分标段的同一询比项目询比申请；

3.2本次询比 不接受 联合体。

### 4. 询比文件的获取

凡有意参加询比申请者，请于2024 年4月8日9时至2024年 4月12 日 17 时，（北京时间，下同），在惠招标电子招投标交易平台（http://www.hbidding.com） 下载电子询比文件。并及时查看有无澄清或修改等资料。询比文件等资料发布后，即视为已送达所有潜在询比申请人，如未从上述地址下载相关资料，或未获取到完整资料，导致询比申请被否决的，自行承担责任。

### 5. 询比申请文件的递交

5.1询比申请文件递交的截止时间（询比申请截止时间，下同）为 2024 年4月 15 日9时       30分，地址为 惠招标电子招投标交易平台（http://www.hbidding.com）  。

5.2未按规定时间和方式提交询比申请文件的，询比人不予受理。

### 6. 发布公告的媒介

本次询比公告同时在 中国招标投标公共服务平台、惠招标电子招投标交易平台、中国采购与招标网、永定河流域投资有限公司网站上发布。因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，询比人、询比代理机构概不负责。

### 7. 联系方式

| 询比人： | 永定河流域投资有限公司张家口分公司 | 询比代理机构： | 中科高盛咨询集团有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址： | 张家口市经开区新东亚财富中心 | 地址： | 石家庄市建设南大街269号河北师大科技园综合楼B座11层 |
| 邮政编码： | 075000 | 邮政编码： | 050000 |
| 联系人： | 孙福军 | 联系人： | 王利 |
| 电话： | 0313-2015502 | 电话： | 15832372233 |
| 传真： | / | 传真： | / |
| 电子邮件： | / | 电子邮件： | / |
| 网址： | / | 网址： | / |
| 开户银行： |  | 开户银行： | 长沙银行股份有限公司信诚支行 |
| 帐号： |  | 帐号： | 8001 8938 3908 027 |

## 第二章 询比申请人须知

询比申请人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 询比人 | 询比人：永定河流域投资有限公司张家口分公司 地址：张家口市经开区新东亚财富中心 联系人：孙福军 电话：0313-2015502 |
| 1.1.3 | 询比代理机构 | 名称：中科高盛咨询集团有限公司 地址：石家庄市建设南大街269号河北师大科技园综合楼B座11层 联系人：王利 电话：15832372233 |
| 1.1.4 | 询比项目名称 | 施工图设计 |
| 1.1.5 | 项目名称 | 张家口市怀安县水沟口灌区节水综合改造工程 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 中央投资和项目单位自筹4:6。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 询比范围 | 本次招标范围是施工图设计，施工图设计要对初步设计进行优化深化设计，内容要符合初步设计的要求且必须达到国家关于建设工程或相关工程设计深度的要求，并须通过有关部门的审查。 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 自合同签订之日起30日内完成施工图设计，并提供相关服务至工程竣工验收完成止。 |
| 1.3.3 | 服务地点 | 张家口市怀安县 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 应符合国家现行规范、规程、标准的规定，并通过有关部门的审查。 |
| 1.4.1 | 询比申请人资质条件、能力、信誉 | 1、资质要求：（1）具有独立法人资格；（2）具有建设行政主管部门颁发的工程设计水利行业（灌溉排涝）专业乙级及以上资质或工程设计水利行业乙级及以上资质或工程设计综合资质甲级；项目负责人资格要求：具有水利相关专业高级及以上技术职称； 2、信誉要求： 信誉良好，供应商在“中国执行信息公开网”系统中未被列入失信被执行人名单；供应商在“信用中国”系统中未被列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单； 3、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段询比申请或者未划分标段的同一询比项目询比申请； 4、本次询比 不接受 联合体。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体询比申请 | (接受 (不接受 |
| 1.4.3 | 询比申请人不得存在的其他情形 | 无 |
| 1.9.1 | 询比预备会 | (召开 (不召开 |
| 1.10.1 | 分包 | (允许 (不允许 |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 询比范围、询比申请报价、服务期限、询比有效期、服务地点及质量要求规定的条件等。 |
| 1.11.4 | 偏差 | (允许 (不允许 |
| 2.1 | 构成询比文件的其他材料 | 澄清或补遗(如有） |
| 2.2.1 | 询比申请人要求澄清询比文件的截止时间 | 2024年 4 月10 日 17时 |
| 2.2.2 | 询比申请截止时间 | 2024 年4 月15日9时30分（北京时间） |
| 2.2.3 | 询比申请人确认收到询比文件澄清的时间 | 2024年 4月11 日17 时 |
| 2.3.2 | 询比申请人确认收到询比文件修改的时间 | 2024年4月 12日17 时 |
| 3.1 | 构成询比申请文件的其他材料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | / |
| 3.2.2 | 最高询比申请限价或其计算方法 | 49.27万元（人民币肆佰玖拾贰万柒仟元整） |
| 3.2.3 | 报价的其他要求 | 询比申请人按询比文件给定的询比范围和要求报价，报价包含服务期限内的服务费用、服务人员（食宿、差旅、现场费用、交通费）、税金等一切费用。询比申请报价被认为是本次询比所有内容的无漏项报价。 |
| 3.3.1 | 询比申请有效期 | 90日 |
| 3.4 | 询比申请保证金 | □不要求递交询比申请保证金 ☑要求递交询比申请保证金询比申请保证金的形式： （1）响应保证金承诺书 采购人对无不良信用记录或者未被发现并查实曾作出虚假承诺等情形的供应商免收响应保证金，但应当以响应保证金承诺书替代。 响应保证金承诺书应当由供应商法定代表人作出承诺，不可由其他任何人代为承诺。 供应商发生承诺内容失信行为的，属响应重大偏差，且应当自发生承诺内容失信行为之日起7个工作日内向采购人补缴响应保证金：人民币贰仟伍佰元整（¥2500.00元），逾期补缴的，将失信行为记录到信用信息共享平台予以公示；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；违反相关法律法规的，交由相关行政监督部门处理；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。 （2）电汇或转账 由供应商基本开户行账户电汇或转账，响应保证金必须于响应文件递交截止时间前（北京时间，以到账时间为准）交至中科高盛咨询集团有限公司。 注：缴纳保证金时，响应保证金必须从供应商的基本开户行账户汇出，并注明项目名称（可简写）及汇款事由（响应保证金），对因未注明项目名称及汇款事由而造成保证金不能及时到账的，后果由供应商自负。汇款凭证及基本账户银行开户许可证（取消开户许可证的须提供基本存款账户银行备案资料）扫描件需附在响应文件中。 开户名称：中科高盛咨询集团有限公司 开 户 行：长沙银行股份有限公司信诚支行 账 号：8001 8938 3908 027 （3）银行保函 响应保证金的有效期：90天（从响应文件递交截止之日算起）。 银行保函应当由我省区域内或者外埠企业注册所在地（设区市区域内）的全国性商业银行、城市商业银行或政策性银行出具。银行保函中应明确包含采购人名称、供应商名称、项目名称、金额、有效期、保函条件。 注：采用银行保函形式递交响应保证金的，成交供应商须在领取成交通知书时向代理机构出具银行保函的原件，待成交供应商和采购人签订合同后退还，否则视为自动弃标。 （4）电子担保保函 响应保证金的有效期：90天（从响应文件递交截止之日算起）。 电子保函中应明确包含采购人名称、供应商名称、项目名称、金额、有效期、保函条件、保证人的符合电子签名法且取得商用密码产品型号证书的电子签章（即保证人电子CA签章）等内容，且保证方式为连带责任保证。 注： 1）办理电子担保保函需缴纳相关费用，完成后电子保函截图图片放至响应文件指定位置，否则保证金按无效处理。 2）电子保函中应提供电子保函在线验证方式；在“惠招标”提供的投标文件制作工具中的“附件”中上传电子保函文件。 电子保函办理方式如下： “惠招标”用户可登陆后依次点击“我的购标项目－进入流程－保函申请”直接办理。 电子保函验证方式： 1）评标时系统验证。 2）登陆工程保函通平台http://www.bhtong.cn/进行验证。 电子担保保函咨询电话：0311-66187855/66187961。 电子担保保函无需退还，在有效期结束后自动失效。 询比申请保证金的金额：2500元 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 询比文件中要求的所有证件及证明材料在询比申请文件中均须提供清晰扫描件。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2021年1月1日至今 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 2021年1月1日至今 |
| 3.6 | 是否允许递交备选询比申请方案 | ☑否 □是 |
| 3.7.1 | 询比申请文件副本份数及其他要求 | 本项目采用全流程电子采购，询比申请人只需在惠招标电子招投标交易平台（http://www.hbidding.com）提交电子响应文件即可。 |
| 3.7.2 | 询比申请文件所附证书证件要求 | 原件扫描件并加盖询比申请人公章，具有同等法律效力。 |
| 3.7.3 | 询比申请文件签字或盖章要求 | 响应文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，响应文件所附证书证件均为扫描件，并采用单位和个人数字证书，按采购文件要求在相应位置加盖电子印章。由供应商的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。 |
| 4.1.1 | 询比申请文件加密要求 | 电子版响应文件应按照电子招标投标交易平台要求对响应文件进行加密 |
| 4.2.1 | 递交询比申请文件地点 | 惠招标电子招投标交易平台http://www.hbidding.com |
| 4.2.2 | 询比申请文件是否退还 | ☑否 □是 |
| 4.2.3 | 开标时间和地点 | 开标时间：同询比申请截止时间 开标地点：询比申请人按询比文件中规定的时间和地点进行电子开标，询比申请人准时参加线上开标，解密时间规定为2024年04月15日09:30至10:00，共计30分钟，询比申请人需使用CA在规定的时间内自行完成解密。 |
| 5.1 | 开标程序 | 主持人按下列程序对电子响应文件进行开标： 1.供应商在解密截止时间之前，登录惠招标电子开标大厅，完成电子响应文件的解密； 2.采购人（采购代理机构）公布开标内容； 3.供应商对开标记录使用河北CA进行电子签名，未进行电子签名的视为默认开标记录； 4.询比会议结束。 注：因供应商自身原因造成电子响应文件不能解密且采取补救措施仍无法正常开启的，则视其响应文件为无效响应文件。 |
| 5.2 | 评审小组的组建 | 评审小组构成：3人，其中询比人代表1人，专家2人； 评标专家确定方式：评审专家从河北省评审专家库中，通过随机方式抽取并现场通知。 |
| 6.1 | 评审小组推荐中选候选人的人数 | 1-3名 |
| 6.2 | 中选候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：同招标公告发布媒介 公示期限：3日 |
| 7.1 | 是否授权评审小组确定中选人 | □是 ☑否，推荐的中选候选人数：1-3名 |
| 7.2 | 履约保证金 | 是否要求中选人提交履约保证金： (要求，履约保证金的形式： 履约保证金的金额：中选金额的 % ☑不要求 |
| 7.3 | 电子招标询比申请 | □否 ☑是，具体要求：询比申请人应使用 CA 数字证书实名登录惠招标电子招投标交易平台(http://www.hbidding.com/)，递交响应文件、资质、业绩等证明文件，并对递交的所有文件真实性负责； 2、询比申请人应当在投标截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或撤回响应文件，投标截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件； 3、投标文件加密要求：询比申请人制作上传的电子响应文件需要使用 CA数字证书进行加密。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 | 1.本项目拟使用惠招标电子招投标交易平台进行采购； 2.编制响应文件需使用河北CA，未办理河北CA的供应商，需进行企业CA注册。 |
| 10 | 重新招标情形 | 通过评审的供应商不足3家（2家或1家）时，评审委员会可以继续评审直到推荐出候选成交供应商为止。如经评审委员会评审后否决所有响应文件的，采购人将重新采购。 |
| 10.1 | 代理服务费 | 代理服务费由采购人按照招标代理合同约定支付。 |

### 1. 总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本询比项目已具备招标条件，现对服务采购进行招标。

1.1.2 询比人：见询比申请人须知前附表。

1.1.3 询比代理机构：见询比申请人须知前附表。

1.1.4 询比项目名称：见询比申请人须知前附表。

1.1.5 项目名称：见询比申请人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本询比项目的资金来源及出资比例：见询比申请人须知前附表。

1.2.2 本询比项目的资金落实情况：见询比申请人须知前附表。

#### 1.3 询比范围、服务期限、服务地点

1.3.1 询比范围：见询比申请人须知前附表。

1.3.2 服务期限：见询比申请人须知前附表。

1.3.3 服务地点：见询比申请人须知前附表。

1.3.4 质量要求：见询比申请人须知前附表。

#### 1.4 询比申请人资格要求

1.4.1 询比申请人应具备承担本询比项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见询比申请人须知前附表；

（2）财务要求：见询比申请人须知前附表；

（3）业绩要求：见询比申请人须知前附表；

（4）信誉要求：见询比申请人须知前附表；

（5）其他要求：见询比申请人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 询比申请人须知前附表规定接受联合体询比申请的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和询比申请人

须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按询比文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权

利义务，并承诺就中选项目向询比人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本询比项目中询比申请，否则各相

关询比申请均无效。

1.4.3 询比申请人不得存在下列情形之一：

（1）与询比人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本询比项目的其他询比申请人为同一个单位负责人；

（3）与本询比项目的其他询比申请人存在控股、管理关系；

（4）为本询比项目的招标代理机构；

（5）被依法暂停或者取消询比申请资格；

（6）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（7）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（8）在最近三年内发生重大服务质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法

机关出具的有关法律文书为准）；

（9）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（10）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平

台中列入失信被执行人名单；

（11）法律法规或询比申请人须知前附表规定的其他情形。

#### 1.5 费用承担

询比申请人准备和参加询比申请活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标询比申请活动的各方应对询比文件和询比申请文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

招标询比申请文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1 询比申请人须知前附表规定召开询比申请预备会的，询比人按询比申请人须知前附表规定的时间和地点召开询比申请预备会，澄清询比申请人提出的问题。

1.9.2 询比申请人应按询比申请人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达询比人，以便询比人在会议期间澄清。

1.9.3 询比申请预备会后，询比人将对询比申请人所提问题的澄清，以询比申请人须知前附表规定的形式通知所有购买询比文件的询比申请人。该澄清内容为询比文件的组成部分。

#### 1.10分包

1.10.1询比申请人拟在中选后将中选项目的非主体服务进行分包的，应符合询比申请人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除询比申请人须知前附表规定的非主体服务外，其他工作不得分包。

1.10.2 中选人不得向他人转让中选项目，接受分包的人不得再次分包。中选人应当就分包项目向询比人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

#### 1.11响应和偏差

1.11.1 询比申请文件应当对询比文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于询比人的响应，否则，询比申请人的询比申请将被否决。实质性要求和条件见询比申请人须知前附表。

1.11.2 询比申请人应根据询比文件的要求提供询比申请服务内容的详细描述、技术支持方案及技术服务和服务计划等内容以对询比文件作出响应。

1.11.3 询比申请文件中应针对实质性要求和条件中列明的服务要求提供相关支持资料。

1.11.4 询比申请人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合询比申请人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的询比申请将被否决。

1.11.5 询比申请文件对询比文件的全部偏差，均应在询比申请文件的服务要求偏差表中列明，除列明的内容外，视为询比申请人响应询比文件的全部要求。

### 2. 询比文件

#### 2.1 询比文件的组成

2.1.1 本询比文件包括：

（1）询比公告；

（2）询比申请人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）服务要求；

（6）询比申请文件格式；

（7）询比申请人须知前附表规定的其他资料。

2.1.2 根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对询比文件所作的澄清、修改，构成询比文件的组成部分。

#### 2.2 询比文件的澄清

2.2.1 询比申请人应仔细阅读和检查询比文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向询比人提出，以便补齐。如有疑问，应按询比申请人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达询比人，要求询比人对询比文件予以澄清。

2.2.2 询比文件的澄清以询比申请人须知前附表规定的形式发给所有购买询比文件的询比申请人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的询比申请截止时间不足 3 日的，并且澄清内容可能影响询比申请文件编制的，将相应延长询比申请截止时间。

2.2.3 询比申请人在收到澄清后，应按询比申请人须知前附表规定的时间和形式通知询比人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非询比人认为确有必要答复，否则，询比人有权拒绝回复询比申请人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

#### 2.3 询比文件的修改

2.3.1 询比人以询比申请人须知前附表规定的形式修改询比文件，并通知所有已购买询比文件的询比申请人。修改询比文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的询比申请截止时间不足 3 日的，并且修改内容可能影响询比申请文件编制的，将相应延长询比截止时间。

2.3.2 询比申请人收到修改内容后，应按询比申请人须知前附表规定的时间和形式通知询比人，确认已收到该修改。

### 3. 询比申请文件

#### 3.1 询比申请文件的组成

3.1.1 询比申请文件应包括下列内容：

（1）询比申请函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）询比申请保证金；

（4）资格审查资料；

（5）服务方案；

（6）相关服务能力证明资料；

（7）其他资料。

询比申请人在评标过程中作出的符合法律法规和询比文件规定的澄清确认，构成询比申请文件的组成部分。

3.1.2 询比申请人须知前附表规定不接受联合体询比申请的，或询比申请人没有组成联合体的，询比申请文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 询比申请人须知前附表未要求提交询比申请保证金的，询比申请文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的询比申请保证金。

#### 3.2 询比申请报价

3.2.1 询比申请人按询比文件给定的招标范围和要求报价，报价包含服务期限内的服务费用、服务人员（食宿、差旅、现场费用、交通费）、税金、招标代理服务费以及完成验收、审批所必需的场地费、专家费等一切费用；还应包含国家规定的增值税税金，除询比申请人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。询比申请人应按第六章“询比申请文件格式”的要求在询比申请函中进行报价。

3.2.2 询比申请人应充分了解该项目的总体情况以及影响询比申请报价的其他要素。

3.2.3 询比申请报价为各分项报价金额之和，询比申请报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正询比申请报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。询比申请人在询比申请截止时间前修改询比申请函中的询比申请报价总额。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 询比人设有最高询比申请限价的，询比申请人的询比申请报价不得超过最高询比申请限价，最高询比申请限价在询比申请人须知前附表中载明。

3.2.5 询比申请报价的其他要求见询比申请人须知前附表。

#### 3.3 询比申请有效期

3.3.1 除询比申请人须知前附表另有规定外，询比申请有效期为 90 天。

3.3.2 在询比申请有效期内，询比申请人撤销询比申请文件的，应承担询比文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长询比申请有效期的，询比人以书面形式通知所有询比申请人延长询比申请有效期。询比申请人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其询比申请保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其询比申请文件；询比申请人拒绝延长的，其询比申请失效，但询比申请人有权收回其询比申请保证金及以现金或者支票形式递交的询比申请保证金的银行同期存款利息。

#### 3.4 询比申请保证金

3.4.1 询比申请人在递交询比申请文件的同时，应按询比申请人须知前附表规定的金额、形式递交询比申请保证金，并作为其询比申请文件的组成部分。

3.4.2 询比申请人不按本章第 3.4.1 项要求提交询比申请保证金的，评审小组将否决其询比申请。

3.4.3 询比人最迟将在与中选人签订合同后 5 日内，向未中选的询比申请人和中选人退还询比申请保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，询比申请保证金将不予退还：

（1）询比申请人在询比申请有效期内撤销询比申请文件；

（2）中选人在收到中选通知书后，无正当理由不与询比人订立合同，在签订合同时向询比人提出附加条件，或者不按照询比文件要求提交履约保证金；

（3）发生询比申请人须知前附表规定的其他可以不予退还询比申请保证金的情形。

#### 3.5 资格审查资料

除询比申请人须知前附表另有规定外，询比申请人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “询比申请人基本情况表”应附询比申请人资格或者资质证书副本或认证等材料的扫描件以及：

（1）询比申请人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的扫描件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照扫描件）。

（2）询比申请人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见询比申请人须知前附表。询比申请人的成立时间少于询比申请人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中选通知书和（或）合同协议书等的扫描件，具体时间要求见询比申请人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明询比申请人败诉的服务合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体时间要求见询比申请人须知前附表。

3.5.6 询比申请人须知前附表规定接受联合体询比申请的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

#### 3.6备选询比申请方案

3.6.1 除询比申请人须知前附表规定允许外，询比申请人不得递交备选询比申请方案，否则其询比申请将被否决。

3.6.2 允许询比申请人递交备选询比申请方案的，只有中选人所递交的备选询比申请方案方可予以考虑。评审小组认为中选人的备选询比申请方案优于其按照询比文件要求编制的询比申请方案的，询比人可以接受该备选询比申请方案。

3.6.3 询比申请人提供两个或两个以上询比申请报价，或者在询比申请文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上技术方案的，视为提供备选方案。

#### 3.7 询比申请文件的编制

3.7.1 询比申请文件按第六章“询比申请文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为询比申请文件的组成部分。

3.7.2 询比申请文件应当对询比文件有关供产品、询比申请有效期、技术要求、招标范围等实质性内容作出响应。询比申请文件在满足询比文件实质性要求的基础上，可以提出比询比文件要求更有利于询比人的承诺。

3.7.3（1）询比申请文件应用不褪色的材料书写或打印，询比申请函及对询比申请文件的澄清、说明和补正应由询比申请人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由询比申请人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“询比申请文件格式”的要求。询比申请文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由询比申请人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。其他签字盖章要求见询比申请人须知前附表规定。

### 4. 询比申请

#### 4.1 询比申请文件的密封和标记

4.1.1询比申请人应当按照询比文件要求加密询比申请文件，具体要求见询比申请人须知前附表。

4.1.2未按本章第 4.1.1项要求密封的询比申请文件，询比人将予以拒收。

#### 4.2 询比申请文件的递交

4.2.1询比申请人应在询比申请人须知前附表规定的询比申请截止时间前递交询比申请文件。

4.2.2询比申请人递交询比申请文件的地点：见询比申请须知前附表。

4.2.3除询比申请人须知前附表另有规定外，询比申请人所递交的询比申请文件不予退还。

4.2.4询比人收到响应文件后，向询比申请人出具签收凭证。

4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的询比申请文件，询比人不予受理。

#### 4.3 询比申请文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的询比申请截止时间前，询比申请人可以修改或撤回已递交的询比申请文件，但应以书面形式通知询比人。

4.3.2询比申请人修改或撤回已递交询比申请文件的通知，应按照本章第3.7.3项的项的要求签字或盖章。询比人收到书面通知后，向询比申请人出具签收凭证。

4.3.3 询比申请人撤回询比申请文件的，询比人自收到询比申请人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的询比申请保证金。

4.3.4 修改的内容为询比申请文件的组成部分。修改的询比申请文件应按照本章第 3 条、第4 条的规定进行编制、加密、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5. 开标

#### 5.1 开标时间和地点

#### 开标时间：同询比申请截止时间

#### 开标地点：询比申请人按询比文件中规定的时间和地点进行电子开标，询比申请人准时参加线上开标，解密时间规定为2024年4月15日09:30至10:00，共计30分钟，询比人需使用CA在规定的时间内自行完成解密。

#### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(l）宣布开标纪律；

(2）公布在询比截止时间前递交询比申请文件的询比申请人名称，并点名确认询比申请人是否派人到场；

(3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4）按照询比申请人须知前附表规定检查询比申请文件的密封情况；

(5）按照询比申请人人须知前附表的规定确定并宣布询比申请人文件开标顺序；

(6）设有标底的，公布标底；

(7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布询比申请人人名称、标段名称、询比申请报价、质量要求、服务期限及其他内容，并记录在案；

(8）询比人代表、询比申请人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(9）开标结束。

#### 5.3 开标异议

询比申请人对开标有异议的，应当在开标现场提出，询比人当场作出答复，并制作记录。

### 6. 评标

#### 6.1 评审小组

6.1.1 评标由询比人依法组建的评审小组负责。评审小组由询比人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见询比申请人须知前附表。

6.1.2 评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）询比申请人或询比申请人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与询比申请人有经济利益关系，可能影响对询比申请公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标询比申请有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与询比申请人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评审小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，询比人有权更换。被更换的评审小组成员作出的评审结论无效，由更换后的评审小组成员重新进行评审。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

6.3.1 评审小组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对询比申请文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评审小组应当向询比人提交书面评标报告和中选候选人名单。评审小组推荐中选候选人的人数见询比申请人须知前附表。

### 7. 合同授予

#### 7.1 中选候选人公示

询比人在收到评标报告之日起 3 日内，按照询比申请人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中选候选人，公示期不得少于 3 天。

#### 7.2 评标结果异议

询比申请人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中选候选人公示期间提出。询比人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标询比申请活动。

#### 7.3 中选候选人履约能力审查

中选候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，询比人认为可能影响其履约能力的，将在发出中选通知书前提请原评审小组按照询比文件规定的标准和方法进行审查确认。

#### 7.4 定标

按照询比申请人须知前附表的规定，询比人或询比人授权的评审小组依法确定中选人。

#### 7.5 中选通知

在本章第 3.3 款规定的询比申请有效期内，询比人以书面形式向中选人发出中选通知书，同时将中选结果通知未中选的询比申请人。

#### 7.6 履约保证金（不采用）

7.6.1 在签订合同前，中选人应按询比申请人须知前附表规定的形式、金额和询比文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过询比人书面认可的履约保证金格式向询比人提交履约保证金。除询比申请人须知前附表另有规定外，履约保证金为中选合同金额的 10%。联合体中选的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中选人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中选，其询比申请保证金不予退还，给询比人造成的损失超过询比申请保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.7 签订合同

7.7.1 询比人和中选人应当在中选通知书发出之日起 30 日内，根据询比文件和中选人的询比申请文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同，在签订合同时向询比人提出附加条件，或者不按照询比文件要求提交履约保证金的，询比人有权取消其中选资格，其询比申请保证金不予退还；给询比人造成的损失超过询比申请保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中选通知书后，询比人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中选人提出附加条件的，询比人向中选人退还询比申请保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中选的，联合体各方应当共同与询比人签订合同，就中选项目向询比人承担连带责任。

### 8.纪律和监督

#### 8.1 对询比人的纪律要求

询比人不得泄露招标询比申请活动中应当保密的情况和资料，不得与询比申请人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 8.2 对询比申请人的纪律要求

询比申请人不得相互串通询比申请或者与询比人串通询比申请，不得向询比人或者评审小组成员行贿谋取中选，不得以他人名义询比申请或者以其他方式弄虚作假骗取中选；询比申请人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 8.3 对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对询比申请文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对询比申请文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 8.5 投诉

8.5.1 询比申请人或者其他利害关系人认为招标询比申请活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向集团纪检监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 询比申请人或者其他利害关系人对询比文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照询比申请人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向询比人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

### 9.是否采用电子招标询比申请

本询比项目是否采用电子招标询比申请方式，见询比申请人须知前附表。

### 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见询比申请人须知前附表。

### 附件一：开标记录表

（项目名称）开标记录表

开标时间：  年  月  日  时  分

| 序号 | 询比申请人 | 询比申请报价 （元） | 服务期限 | 服务要求 | 服务地点 | 备注 | 询比申请人代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高询比申请限价： |  |

询比人代表：	记录人：	监标人：

年	月	日

### 附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：）

（询比申请人名称）：

评审小组对你方的询比申请文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于    年     月     日      时前递交至         （详细地址）或传真至             （传真号码）。采用传真方式的，应在     年    月    日    时前将原件递交至                                     （详细地址）。

评审小组授权人或询比代理机构：	（签字或盖章）

年  月  日

### 附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号：	）

评审小组：

问题澄清通知（编号：	）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方询比申请文件的实质性内容，构成我方询比申请文件的组成部分。

询比申请人：                         （公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

年	月	日

附件四：中选通知书

中选通知书

（中选人名称）：

你方于			（询比申请日期）所递交的			（项目名称）服务采购询比的询比文件已被我方接受，被确定为中选人。

中选价：			元。

请你方在接到本通知书后的  30  日内到	    （指定地点）与我方签订采购合同。

特此通知。

询比人：	（公章）

法定代表人（单位负责人：）      （签字或盖章）

年	月	日

### 附件五：确认通知

确认通知

（询比申请人名称）：

你方于   	  年	   月	   日发出的	            （项目名称）采购询比关于询比文件的澄清/修改的通知，我方已于    	年	   月 	  日收到。

特此确认。

询比申请人：                  （公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：      （签字或盖章）

年	月	日

第三章评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中选候选人排序方法 | 评审小组依据询比申请人总得分由高到低的顺序对询比申请人进行排序，推荐中选候选人，综合评分相等时，以询比申请报价低的优先；询比申请报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，则由评委会投票决定，得票多者排名优先。 |
| 2.1.1 | 形式评 审标准 | 询比申请人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 询比申请函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责）或其委托理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“询比申请文件格式”的规定。 |
|  |  | 询比申请文件格式 | 符合第六章“询比申请文件格式”的规定 |
|  |  | 备选询比申请方案 | 不允许提交备选询比申请方案 |
| 2.1.2 | 资格评 审标准 | 营业执照 | 符合第二章“询比申请人须知”第3.5.1 项规定，具备有效的营业执照 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“询比申请人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“询比申请人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“询比申请人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体询比申请人 | 符合第二章“询比申请人须知”第1.4.2项规定 |
|  |  | 不存在禁止询比申请的情形 | 不存在第二章“询比申请人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |
| 2.1.3 | 响应性 评审标 准 | 询比申请报价 | 符合第二章“询比申请人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 询比申请内容 | 符合第二章“询比申请人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 服务期限 | 符合第二章“询比申请人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 服务地点 | 符合第二章“询比申请人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“询比申请人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 询比申请有效期 | 符合第二章“询比申请人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 询比申请保证金 | 符合第二章“询比申请人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“询比申请人须知”第 1.11.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 服务内容 | 符合第五章“服务要求”中的实质性要求和条件 |
| 详细评审内容 | 评分标准 |
| 分值构成 (总分100分) | 总体实施方案方案：60分 类似业绩：10分 响应报价：30分 |
| 评审基准价计算方法 | 所有有效供应商报价的算术平均值为评审基准价。 |
| 总体实施方案方案 | 项目实施方案 （30分） | 描述全面，文字及数据准确，内容丰富，说明详细30分 |
|  |  | 描述较全面，内容较丰富20分 |
|  |  | 描述一般，基本符合要求10分 |
|  |  | 缺项0分 |
|  | 服务周期及进度计划保证措施 （10分） | 措施完整严密，且相应措施体系完善得当10分 |
|  |  | 措施基本满足要求7分 |
|  |  | 措施欠妥3分 |
|  |  | 缺项0分 |
|  | 人员配备 （15分） | 配备齐全、素质资历高15分 |
|  |  | 配备较齐全、素质资历较高10分 |
|  |  | 配备较齐全、素质资历一般5分 |
|  |  | 缺项0分 |
|  | 服务承诺 （5分） | 完整严密，且相应服务承诺体系完善得当5分 |
|  |  | 基本满足要求3分 |
|  |  | 服务承诺欠妥2分 |
|  |  | 缺项0分 |
| 类似业绩（10分） | 2021年至今承担过不低于50万元农业节水工程设计业绩（以合同签订时间为准，附合同协议书），每有一个类似业绩得2.5分，满分10分。 |
| 响应报价 （30分） | 响应报价与评审基准价相比，当供应商的报价等于评审基准价时得30分，报价每高出评审基准价一个百分点扣0.6分，报价每低于评审基准价一个百分点扣0.3分，不足一个百分点，按内插法计算，扣完为止，得分保留小数点后两位。 |

备注：

1、以上评审过程中所需证明材料均须在询比申请文件中提供原件扫描件，并对提供资料的真实性负责。

2、各评委打分总分的算术平均值为询比申请人的服务方案得分，每项内容中允许打一次分，保留两位小数，超出时打分无效；不合理或缺项得零分。

3、各评委所有评审项打分合计作为该评委的打分，所有评委打分的平均值作为最终得分。

### 评标方法

本次评标采用综合评估法。评审小组对满足询比文件实质性要求的询比申请文件，按照本章2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中选候选人，或根据询比人授权直接确定中选人，但询比申请报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以询比申请报价低的优先；询比申请报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中选候选人顺序。

### 2.评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）询比申请报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表（如有）。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3询比申请报价的偏差率计算

询比申请报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）询比申请报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表（如有）。

### 3.评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评审小组可以要求询比申请人提交第二章“00询比申请人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评审小组依据本章第 2.1 款规定的标准对询比申请文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应当否决其询比申请。

3.1.2 询比申请人有以下情形之一的，评审小组应当否决其询比申请：

（1）询比申请文件没有对询比文件的实质性要求和条件作出响应，或者对询比文件的偏差超出询比文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通询比申请、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 询比申请报价有算术错误及其他错误的，评审小组按以下原则要求询比申请人对询比申请报价进行修正，并要求询比申请人书面澄清确认。询比申请人拒不澄清确认的，评审小组应当否决其询比申请：

（1）询比申请文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）询比申请报价为各分项报价金额之和，询比申请报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正询比申请报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2 详细评审

3.2.1 评审小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对服务部分计算出得分B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对询比申请报价部分计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 询比申请人得分=A+B+C。

3.2.4 评审小组发现询比申请人的报价明显低于其他询比申请报价，使得其询比申请报价可能低于其个别成本的，应当要求该询比申请人作出书面说明并提供相应的证明材料。询比申请人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评审小组应当认定该询比申请人以低于成本报价竞标，并否决其询比申请。

3.3 询比申请文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评审小组可以书面形式要求询比申请人对询比申请文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评审小组不接受询比申请人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出询比申请文件的范围且不得改变询比申请文件的实质性内容，并构成询比申请文件的组成部分。

3.3.3 评审小组对询比申请人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求询比申请人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“询比申请人须知”前附表授权直接确定中选人外，评审小组按照得分由高到低的顺序推荐中选候选人，并标明排序。

3.4.2 评审小组完成评标后，应当向询比人提交书面评标报告和中选候选人名单。

## 第四章 合同条款及格式

#### 合同编号：

建设工程设计合同

| 发包人： |  |
| --- | --- |
| 设计人： |  |

年   月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：永定河流域投资有限公司张家口分公司

设计人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关法律法规、规章制度，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就张家口市怀安县水沟口灌区节水综合改造工程施工图设计有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：张家口市怀安县水沟口灌区节水综合改造工程

2.工程批准、核准或备案文号：

3.工程内容及规模：改造灌溉面积共计2万亩。

4.工程所在地详细地址：怀安县水沟口灌区范围内的高产渠灌片和水委会灌片

5.工程投资概算：5289.98万元

6.工程进度安排： 自合同签订之日起30日内完成施工图设计，并提供相关服 务至工程竣工验收完成止。

7.工程主要技术标准：满足法律规定，以及国家、行业、工程所在地的现行有效的 规范和标准，并符合采购人要求。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：

2.工程设计阶段：        施工图设计阶段。

3.工程设计服务内容：

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件 1。

三、工程设计周期

自合同签订之日起30日内完成施工图设计，并提供相关服务至工程竣工验收完成止。

四、合同价格形式与合同价

1.合同价格形式：固定总价合同

2.合同价为：人民币（大写）           （¥          元）。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：

设计人项目负责人：

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书及各种合同附件（包括补充协议书、合同谈判纪要等）；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书；

（5）投标函及其附录；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务， 并遵守国家关于永定河项目前期文件要求、公司前期质量办法、工作标准等。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在 永定河流域投资有限公司张家口分公司 签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自 	   双方签字盖章后    生效。

十二、合同份数

本合同一式     份，发包人    份，设计人    份。

| 发包人： 永定河流域投资有限公司张家口分公司（盖章） | 设计人： |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人：（签字） | 法定代表人或其委托代理人：（签字） |
| 纳税人识别码： | 纳税人识别码： |
| 地 址： | 地 址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 电子信箱： | 电子信箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
|  | 时 间 ： 年 月 日 |

第二部分 通用合同条款

1.  一般约定

1.1  词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1  合同

1.1.1.1  合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函和投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、设计费用清单、设计方案，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2  合同协议书：指发包人和设计人共同签署的合同协议书。

1.1.1.3  中标通知书：指发包人通知设计人中标的函件。

1.1.1.4  投标函：指由设计人填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5  投标函附录：指由设计人填写并签署的、附在投标函后，名为“投标函附录”的函件。

1.1.1.6  发包人要求：指合同文件中名为“发包人要求”的文件。

1.1.1.7  设计方案：指设计人在投标文件中的设计方案。

1.1.1.8  设计费用清单：指设计人投标文件中的设计费用清单。

1.1.1.9  其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.1  合同当事人：指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2  发包人：指与设计人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3  设计人：指与发包人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.4  发包人代表：指由发包人任命，并在授权范围和期限内代表发包人行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.5  项目负责人：指由设计人任命，代表设计人行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.6  分包人：指从设计人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.3  工程和设计

1.1.3.1  工程：指专用合同条款中指明进行设计招标的工程。

1.1.3.2  设计服务：指设计人按照合同约定履行的服务，包括编制设计文件和预算、提供技术交底、施工配合、参加竣工验收或发包人委托的其他服务。

1.1.3.3  设计资料：是发包人按合同约定向设计人提供的，用于完成设计服务范围与内容所需要的资料。

1.1.3.4  设计文件：指设计人按合同约定向发包人提交的工程设计说明、图纸、图板、模型、计算书、软件和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。

1.1.4  日期

1.1.4.1  开始设计通知：指发包人按第6.1款通知设计人开始设计的函件。

1.1.4.2  开始设计日期：指发包人按第6.1款发出的开始设计通知中写明的开始设计日期。

1.1.4.3  设计服务期限：指设计人在投标函中承诺的完成合同设计服务所需的期限，包括按第6.2款、第6.4款和第6.6款约定所作的调整。

1.1.4.4  完成设计日期：指第1.1.4.3目约定设计服务期限届满时的日期。

1.1.4.5  基准日：指投标截止时间前 28 天的日期。

1.1.4.6  天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.5  合同价格和费用

1.1.5.1  签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的设计费用总金额。

1.1.5.2  合同价格：指设计人按合同约定完成了全部设计工作后，发包人应付给设计人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3  费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支， 包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.6  其他

1.1.6.1  书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2  语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3  适用法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。 本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。

1.4  合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）设计费用清单；

（8）设计方案；

（9）其他合同文件。

1.5  合同协议书

设计人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和设计人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6  文件的提供和照管

1.6.1  设计文件的提供

除专用合同条款另有约定外，设计人应在合理的期限内按照合同约定的数量向发包人提供设计文件。合同约定设计文件应经发包人批复的，发包人应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。

1.6.2  发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括基础资料、设计任务书等，发包人应按约定的数量和期限交给设计人。由于发包人未按时提供文件造成设计服务期限延误的，按第 6.2 款约定执行。

1.6.3  文件错误的通知

任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大。

1.7 联络

1.7.1  与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2  上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

1.8  转让

除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9  严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10  知识产权

1.10.1  除专用合同条款另有约定外，设计人完成的设计工作成果，除署名权以外的著作权和其他知识产权均归发包人享有。

1.10.2  设计人在从事设计活动时，不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人自行承担。因发包人提供的设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。

1.10.3  设计人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投标报价之中。

1.11  文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.12  发包人要求

1.12.1  设计人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。无论是否存在错误，发包人均有权修改发包人要求，并在修改后 3 日内通知设计人。除专用合同条款另有约定外，由此导致设计人费用增加和(或)周期延误的，发包人应当相应地增加费用和(或)延长周期。

1.12.2  如果发包人要求违反法律规定，设计人应在发现后及时书面通知发包人，要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，设计人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同；由此引起的设计人的全部损失由发包人承担。

1.12.3  发包人要求采用国外规范和标准进行设计时，应由发包人负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同条款中约定。

#### 1.12.4  完工验收后一年内，设计人对标设计目标、设计方案，对工程建设成效进行调研评估，并出具调研评估报告

2.  发包人义务

2.1  遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证设计人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2  发出开始设计通知

发包人应按第 6.1 款的约定向设计人发出开始设计通知。

2.3  办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应当按时办理，设计人应给予必要的协助。法律规定和（或）合同约定由设计人负责办理的设计所需的证件和批件，发包人应给予必要的协助。

2.4  支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时支付合同价款。

2.5  提供设计资料

发包人应按第 1.6.2 项的约定向设计人提供设计资料。

2.6  其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3. 发包人管理

3.1  发包人代表

3.1.1  除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后 14 天内， 将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知设计人，由发包人代表在其授权范围和授权期限内，代表发包人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。

3.1.2  发包人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，导致合同无法继续正常履行的，设计人有权通知发包人更换发包人代表。发包人收到通知后 7 天内，应当核实完毕并将处理结果通知设计人。

3.1.3  发包人更换发包人代表的，应提前 14 天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知设计人。

3.1.4  发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作。发包人代表应将被授权人员的姓名及其授权范围通知设计人。被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到发包人代表的同意，与发包人代表发出的指示具有同等效力。

3.2  监理人

3.2.1  发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行设计监理。如果委托监理，则监理人享有合同约定的权利，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.2.2  合同约定应由设计人承担的义务和责任，不因监理人对设计文件的审查或批准，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.3  发包人的指示

3.3.1  发包人应按合同约定向设计人发出指示，发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认。

3.3.2  设计人收到发包人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的， 应按第11条执行。

3.3.3  在紧急情况下，发包人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，设计人应遵照执行。发包人代表应在临时书面指示发出后 24 小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为发包人的正式指示。

3.3.4  除专用合同条款另有约定外，设计人只从发包人代表或按第

3.1.4 项约定的被授权人员处取得指示。

3.3.5	由于发包人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致设计人费用增加和（或）周期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。

3.4  决定或答复

3.4.1  发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计服务期限或设计费用等问题按第11条的约定处理。

3.4.2  发包人应在专用合同条款约定的时间之内，对设计人书面提出的事项作出书面答复；逾期没有做出答复的，视为已获得发包人的批准。

4.  设计人义务

4.1  设计人的一般义务

4.1.1  遵守法律

设计人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因设计人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2  依法纳税

设计人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。

4.1.3  完成全部设计工作

设计人应按合同约定以及发包人要求，完成合同约定的全部工作，设计人应按合同约定提供设计文件，以及为完成设计服务所需的劳务、材料、设备、实验设施等，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。设计人应按合同约定提供设计文件及相关服务等。

4.1.4  其他义务

设计人应履行合同约定的其他义务

4.2  履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在发包人签收最后一批设计成果文件之日起28日后失效。如果设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，发包人有权扣划相应金额的履约保证金。

4.3  分包和不得转包

4.3.1  设计人不得将其设计的全部工作转包给第三人。

4.3.2  设计人不得将设计的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，设计人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。

4.3.3  发包人同意设计人分包工作的，设计人应向发包人提交 1 份分包合同副本，并对分包设计工作质量承担连带责任。除专用合同条款另有约定外，分包人的设计费用由设计人与分包人自行支付。

4.3.4  分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，包括必要的企业资质、人员、设备和类似业绩等。

4.4  联合体

4.4.1  联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2  联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中， 未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3  联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5  项目负责人

4.5.1  设计人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。项目负责人 2 天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2  项目负责人应按合同约定以及发包人要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向发包人提交书面报告。

4.5.3  设计人为履行合同发出的一切函件均应盖有设计人单位章，并由设计人的项目负责人签字确认。

4.5.4  按照专用合同条款约定，项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人。

4.6  设计人员的管理

4.6.1  设计人应在接到开始设计通知之日起7天内，向发包人提交设计项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要设计人员和作业人员的名单及资格条件。主要设计人员应相对稳定，更换主要设计人员的，应取得发包人的同意,并向发包人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第4.5.1项规定执行。

4.6.2  除专用合同条款另有约定外，主要设计人员包括项目负责人、专业负责人、审核人、审定人等；其他人员包括各专业的设计人员、管理人员等。

4.6.3  设计人应保证其主要设计人员（含分包人）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人组织的工作会议。

4.6.4  国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明， 发包人有权随时检查。发包人认为有必要时，可以进行现场考核。

4.7  撤换项目负责人和其他人员

设计人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的项目负责人和其他人员的，设计人应予以撤换。

4.8  保障人员的合法权益

4.8.1  设计人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2  设计人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3  设计人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.9  合同价款应专款专用

发包人按合同约定支付给设计人的各项价款，应专用于合同设计工作。

5.  设计要求

5.1  一般要求

5.1.1  发包人应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行设计服务，降低工程质量。

5.1.2  设计人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并应符合发包人要求。各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。

5.1.3  除专用合同条款另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，设计人应向发包人提出遵守新规定的建议。发包人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人指示遵守新规定的，按照第11条约定执行。

5.1.4  设计人在设计服务中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。

5.2  设计依据

除专用合同条款另有约定外，本工程的设计依据如下：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的规范、标准、规程；

（3）工程基础资料及其他文件；

（4）本设计服务合同及补充合同；

（5）本工程勘察文件和施工需求；

（6）合同履行中与设计服务有关的来往函件；

（7）其他设计依据。

5.3  设计范围

5.3.1  本合同的设计范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体设计范围应当根据三者之间的关联内容进行确定。

5.3.2  工程范围指所设计工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中约定。

5.3.3  阶段范围指工程建设程序中的方案设计、初步设计、扩大初步（招标）设计、施工图设计等阶段中的一个或者多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。

5.3.4  工作范围指编制设计文件、编制设计概算、预算、施工配合、参加试车（试运行）、编制竣工图、竣工验收和发包人委托的其他服务中的一项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中约定。

5.4  设计文件要求

5.4.1  设计文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求，相关设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果规范可靠，并能够实施。

5.4.2  设计服务应当根据法律、规范标准和发包人要求，保证工程的合理使用寿命年限，并在设计文件中予以注明。

5.4.3  设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，满足发包人的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。

5.4.4 设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

6. 开始设计和完成设计

6.1.1  开始设计

6.1.2  符合专用合同条款约定的开始设计条件的，发包人应提前7天向设计人发出开始设计通知。设计服务期限自开始设计通知中载明的开始设计日期起计算。

6.2  除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起 90 天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）周期延误。

6.3  发包人引起的周期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成设计服务期限延误的， 发包人应当延长设计服务期限并增加设计费用，具体方法在专用合同条款中约定。

（1）合同变更；

（2）未按合同约定期限及时答复设计事项；

（3）因发包人原因导致的暂停设计；

（4）未按合同约定及时支付设计费用；

（5）发包人提供的基准资料错误；

（6）未及时按照履行合同约定的相关义务；

（7）未能按照合同约定期限对设计文件进行审查；

（8）发包人造成周期延误的其他原因。

6.3  设计人引起的周期延误

由于设计人原因造成周期延误，设计人应支付逾期违约金。逾期违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。

6.4  第三人引起的周期延误

由于行政管理部门审查或其他第三人原因造成费用增加和（或）周期延误的，由发包人承担。

6.5  完成设计

6.5.1  设计人完成设计服务之后，应当根据法律、规范标准、合同约定和发包人要求编制设计文件。

6.5.2  设计文件是工程设计的最终成果和施工的重要依据，应当根据本工程的设计内容和不同阶段的设计任务、目的和要求等进行编制。设计文件的内容和深度应当满足对应阶段的规范要求。

6.5.3  除专用合同条款另有约定外，设计文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件一式十份，应当加盖单位章；电子文件中的文字为WORD格式、图形为CAD格式，并应使用光盘和U盘分别贮存。

6.6  提前完成设计

6.6.1  根据发包人要求或者基于专业能力判断，设计人认为能够提前完成设计的，可向发包人递交一份提前完成设计建议书，包括实施方案、提前时间、设计费用变动等内容。除专用合同条款另有约定之外，发包人接受建议书的，不因提前完成设计而减少设计费用；增加设计费用的，所增费用由发包人承担。

6.6.2  发包人要求提前完成设计但设计人认为无法实施的，应在收到发包人书面指示后7天内提出异议，说明不能提前完成的理由。发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理的设计服务期限。

6.6.3  由于设计人提前完成设计而给发包人带来经济效益的，发包人可以在专用合同条款中约定设计人因此获得的奖励内容。

7.  暂停设计

7.1  发包人原因暂停设计

合同履行中发生下列情形之一的，设计人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到设计人通知后的 28 天内仍不履行合同义务时，设计人有权暂停设计并通知发包人；发包人应承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。

（1）发包人违约；

（2）发包人确定暂停设计；

（3）合同约定由发包人承担责任的其他情形。

7.2  设计人原因暂停设计

合同履行中发生下列情形之一的，发包人可向设计人发出通知暂停设计，由此造成费用的增加和（或）周期延误由设计人承担：

（1）设计人违约；

（2）设计人擅自暂停设计；

（3）合同约定由设计人承担责任的其他情形。

7.3  暂停期间的文件照管

不论由于何种原因引起暂停设计的，暂停期间设计人应负责妥善保护已完部分的设计文件，由此增加的费用由责任方承担。

8.  设计文件

8.1  设计文件接收

8.1.1  发包人应当及时接收设计人提交的设计文件。如无正当理由拒收的，视为发包人已经接收设计文件。

8.1.2  发包人接收设计文件时，应向设计人出具文件签收凭证，凭证内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

8.1.3  设计文件提交的份数、内容、纸幅、装订格式、电子文件、展板、模型、沙盘、动画等要求，在专用合同条款中约定。

8.2  发包人审查设计文件

8.2.1  发包人接收设计文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查， 设计人应当给予配合。审查标准应当符合法律、规范标准、合同约定和发包人要求等；审查的具体范围、明细内容和费用分担，在专用合同条款中约定。

8.2.2  除专用合同条款另有约定外，发包人对于设计文件的审查期限， 自文件接收之日起不应超过14天。发包人逾期未做出审查结论且未提出异议的，视为设计人的设计文件已经通过发包人审查。

8.2.3  发包人审查后不同意设计文件的，应以书面形式通知设计人， 说明审查不通过的理由及其具体内容。设计人应根据发包人的审查意见修改完善设计文件，并重新报送发包人审查，审查期限重新起算。

8.3  审查机构审查设计文件

8.3.1  设计文件需经政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意后，按照有关主管部门要求，将设计文件和相关资料报送审查机构进行审查。发包人的审查和审查机构的审查不减免设计人因为质量问题而应承担的设计责任。

8.3.2  对于施工图审查机构的审查意见，如不需要修改发包人要求的，应由设计人按照审查意见修改完善设计文件；如需修改发包人要求的，则由发包人重新修改和提出发包人要求，再由设计人根据新的发包人要求修改完善设计文件。

8.3.3  由于自身原因造成设计文件未通过审查机构审查的，设计人应当承担违约责任，采取补救措施直至达到合同约定的质量标准，并自行承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。

9.  设计责任与保险

9.1  工作质量责任

9.1.1  设计工作质量应满足法律规定、规范标准、合同约定和发包人要求等。

9.1.2  设计人应做好设计服务的质量与技术管理工作，建立健全内部质量管理体系和质量责任制度，加强设计服务全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

9.1.3  设计人应按合同约定对设计服务进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制设计工作质量报表，报送发包人审查。

9.1.4  发包人有权对设计工作质量进行检查和审核。设计人应为发包人的检查和检验提供方便，包括发包人到设计场地或合同约定的其他地方进行察看，查阅、审核设计的原始记录和其他文件。发包人的检查和审核，不免除设计人按合同约定应负的责任。

9.2  设计文件错误责任

9.2.1  设计文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论设计人是否通过了发包人审查或审查机构审查，设计人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，但因第1.6.2项约定由发包人提供的文件错误导致的除外。

9.2.2  因设计人原因造成设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.1款的约定承担责任。

9.2.3  因发包人原因造成设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此造成的设计费用增加和（或）设计服务期限延误由发包人承担。

9.3  设计责任主体

9.3.1  设计人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。

9.3.2  设计责任为设计单位项目负责人终身责任制。项目负责人应当保证设计文件符合法律法规和工程建设强制性标准的要求，对因设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任。

9.3.3  项目负责人应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书，连同法定代表人出具的授权书，报工程质量监督机构备案。

9.4  设计责任保险

9.4.1  除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任险，于合同签订后 28 天内向发包人提交工程设计责任险的保险单副本或者其他有效证明，并在合同履行期间保持足额、有效。

9.4.2  工程设计责任险的保险范围，应当包括由于设计人的疏忽或过失而造成的工程质量事故损失，以及由于事故引发的第三者人身伤亡、财产损失或费用赔偿等。

9.4.3  发生工程设计保险事故后，设计人应按保险人要求进行报告， 并负责办理保险理赔业务；保险金不足以补偿损失的，由设计人自行补偿。

10.  施工期间配合

10.1  施工配合指设计人配合施工承包人，在施工期间提供的设计服务或其他配合工作，直至工程通过竣工验收为止。

10.2  除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴施工现场的工作人员，在施工期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。

10.3 设计人应在本工程的施工期间，积极提供设计配合服务，包括并不限于设计技术交底、施工现场服务、参与施工过程验收、参与投产试车（试运行）、参与工程竣工验收等工作。

10.4  发包人应当组织设计技术交底会，由设计人向发包人、监理人和施工承包人等进行设计交底，对本工程的设计意图、设计文件和施工要求等进行系统地说明和解释。

10.5  工程施工完毕后，发包人应当组织投产试车（试运行）和工程竣工验收，设计人参加验收并出具本单位的验收结论。如因设计原因致使工程不合格的，设计人应当承担违约责任，免费修改设计文件和赔偿发包人由此产生的经济损失。

11.  合同变更

11.1  变更情形

11.1.1  合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，设计服务期限和设计费用的调整方法在专用合同条款中约定。

（1）设计范围发生变化；

（2）除不可抗力外，非设计人的原因引起的周期延误；

（3）非设计人的原因，对工程同一部分重复进行设计；

（4）非设计人的原因，对工程暂停设计及恢复设计。

11.1.2  基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的，按照上述约定进行调整。

11.2  合理化建议

11.2.1  合同履行中，设计人可对发包人要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式提交发包人，被发包人采纳并构成变更的，执行第 11.1 款约定。

11.2.2  设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，发包人应按专用合同条款中的约定给予奖励。

12.  合同价格与支付

12.1 合同价格

12.1.1  本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。

12.1.2  设计费用实行发包人签证制度，即设计人完成设计项目后通知发包人进行验收，通过验收后由发包人代表对实施的设计项目、数量、质量和实施时间签字确认，以此作为计算设计费用的依据之一。

12.1.3  除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，进行设计、评估、审查等，编制设计文件，施工配合等全部费用和国家规定的增值税税金。

12.1.4  发包人要求设计人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由发包人另行支付。

12.2  定金或预付款

12.2.1  定金或预付款应专用于本工程的设计。定金或预付款的额度、支付方式及抵扣方式在专用合同条款中约定。

12.2.2  发包人应在收到定金或预付款支付申请后 28 天内，将定金或预付款支付给设计人；设计人应当提供等额的增值税发票。

12.2.3  设计服务完成之前，由于不可抗力或其他非设计人的原因解除合同时，定金不予退还。

12.3  中期支付

12.3.1  设计人应按发包人批准或专用合同条款约定的格式及份数，向发包人提交中期支付申请，并附相应的支持性证明文件。

12.3.2  发包人应在收到中期支付申请后的 28 天内，将应付款项支付给设计人；设计人应当提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意中期支付申请。发包人不按期支付的， 按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

12.3.3  中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

12.4  费用结算

12.4.1  合同工作完成后，设计人可按专用合同条款约定的份数和期限，向发包人提交设计费用结算申请，并提供相关证明材料。

12.4.2  发包人应在收到费用结算申请后的28天内，将应付款项支付给设计人；设计人应当提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意费用结算申请。发包人不按期支付的， 按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

12.4.3  发包人对费用结算申请内容有异议的，有权要求设计人进行修正和提供补充资料，由设计人重新提交。设计人对此有异议的，按第 15 条的约定执行。

12.4.4  最终结清付款涉及政府投资资金的，按第12.3.3项的约定执行。

13.  不可抗力

13.1  不可抗力的确认

13.1.1  不可抗力是指设计人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

13.1.2  不可抗力发生后，发包人和设计人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。

13.2  不可抗力的通知

13.2.1  合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

13.2.2  如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

13.3  不可抗力后果及其处理

13.3.1  不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的设计工作，应当按照合同约定进行支付。

13.3.2  不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。

13.3.3  因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失。

14.  违 约

14.1  设计人违约

14.1.1  合同履行中发生下列情况之一的，属设计人违约：

（1）设计文件不符合法律以及合同约定；

（2）设计人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包；

（3）设计人未按合同计划完成设计，从而造成工程损失；

（4）设计人无法履行或停止履行合同；

（5）设计人不履行合同约定的其他义务。

14.1.2 设计人发生违约情况时，发包人可向设计人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，发包人有权解除合同并向设计人发出解除合同通知。设计人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和发包人损失等。

14.2  发包人违约

14.2.1  合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约：

（1）发包人未按合同约定支付设计费用；

（2）发包人原因造成设计停止；

（3）发包人无法履行或停止履行合同；

（4）发包人不履行合同约定的其他义务。

14.2.2  发包人发生违约情况时，设计人可向发包人发出暂停设计通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，设计人有权解除合同并向发包人发出解除合同通知。发包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和设计人损失等。

14.3  第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

15.  争议的解决

发包人和设计人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第三部分 专用合同条款

1.  一般约定

1.1  词语定义与解释

1.1.2  合同当事人及其他相关方

1.1.2.2 发包人：永定河流域投资有限公司张家口分公司。

1.1.2.3 设计人：

1.1.2  工程和设计

1.1.3.1 工程：张家口市怀安县水沟口灌区节水综合改造工程

1.1.4  日期

1.1.4.2  开始设计日期：合同签订之日起即为设计人开始设计日期。

1.1.4.3  设计服务期限：自合同签订之日起30日内完成施工图设计，并提供相关服务至工程竣工验收完成止。

1.3  适用法律

1.3  适用于工程的技术标准包括（不限于）：《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)、《水利工程建设标准强制性条文》(2020 年版)、《灌溉与排水工程设计标准》(GB50288-2018)等。

以上标准、规范，如有更新的，以最新版本为准。

1.4  合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书及各种合同附件（包括补充协议书、合同谈判纪要等）；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书；

（5）投标函及其附录；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

1.7 联络

1.7.2 发包人和设计人应当在 5 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

发包人和设计人联系信息

发包人接收文件的地点：                     	；

发包人指定的接收人为：    	；

发包人指定的联系电话及传真号码：                     ；

发包人指定的电子邮箱：    	；

设计人接收文件的地点：     	；

设计人指定的接收人为：    	；

设计人指定的联系电话及传真号码：                     ；

设计人指定的电子邮箱：    	。

1.10  知识产权：

设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于发包人。

1.11  文件及信息的保密

保密期限： 至项目竣工验收止 。

2.  发包人义务

2.6 其它义务：

(1)发包人将组织专家对设计工作进行阶段检查和复查，每阶段进行 2—3 次阶段检查和复查，并提出要求设计人改进的意见。

(2)发包人提供的基础资料(包括设计要求)数量或质量不符合合同要求，由此增加的工期延误责任由发包人承担。发包人承担责任的时限仅限于设计人第一次提交设计成果之前。

3.  发包人管理

3.1 发包人代表发包人代表

姓    名： 按组建项目管理部情况另行通知；

身份证号：                               ；

职    务：                               ；

联系电话：                                ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                       	       。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人代表负责与设计人联络， 办理工程项目相关设计文件的交接、审查及合同履行过程中的其他相关事宜。

发包人更换发包人代表的，应当提前 5 天书面通知设计人。

3.4 决定或答复

3.4.2 发包人应在 5 天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

4.  设计人义务

4.1  设计人一般义务

4.1.4 其他义务：

（1）设计人需配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

（2）设计人应根据实际，发挥专业技术优势，不断优化设计，在合同中自行组织技术问题的专题研究，做到工程设计经济、合理、安全、规范。

（3）设计人设代机构在现场应随时解决施工中的问题，以不影响工程质量和进展为工作标准，一般问题当场解决，较大问题 l 天内解决，重大问题 3 天内解决。

（4）经发包人的阶段检查，若设计深度和质量达不到合同要求时，设计人应完善设计，不应延误时间。否则，发包人追究设计人违约责任。

（5）设计人为发包人的服务内容为：包括但不限于施工图设计、预算、施工及招标所需的图纸、工程量清单、招标控制价、技术要求、设计变更、现场设代、后续服务等全部设计工作，以及施工期间、保修期间的设计服务和竣工验收服务等。

（6）设计人应支付评审、检查或复查中发包人所邀请人员的服务费及相关会务费用。

当以上所列工作不满足合同要求或发包人要求时，设计人应按要求修改完善。

（7）设计人应接受为了进一步做好设计和工程建设发包人有可能继续委托的设计，而不能用种种理由推卸。

（8）设计人应对工程施工或设备选定后由于设计人的原因导致设计变动发生施工和设备制造方的索赔等增加的投资承担一定的责任。

（9）工程开工前的设计交底会上，设计人应派出与交底内容一致的各专业人员出席。

（10）项目成果报告编制进度严重滞后、技术深度不够，影响开工的， 将采取函告、约谈、公告等方式提醒告诫，严重违约者将按照合同约定追究其法律责任。

4.2  履约保证金

无。

4.3  分包和不得转包

本工程设计不允许转包和分包。

4.5 项目负责人项目负责人

姓   名： 	                         ；

职称等级： 	                         ；

联系电话： 	                         ；

电子信箱： 	                         ；

通信地址：                                     ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：对设计成果的深度和准确性负责，审核图纸核设计文件等设计成果，落实设计质量管理体系。

4.5.1 设计人更换项目负责人的，应提前 7 天书面通知发包人。

本款后补充：

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：未经发包人同意，本合同实施期间内项目负责人不得更换，否则设计人应向发包人支付违约金 5 万元人民币。

4.6 设计人员的管理

4.6.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：合同签订后 5日内。

4.7 撤换项目负责人和其他人员本款后补充：

如设计项目负责人不能满足本合同要求，发包人有权要求调整设计项目负责人，设计人应在收到书面更换通知后 5 天内更换项目负责人。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：设计人在收到书面更换通知后，拒绝更换项目负责人的，设计人应向发包人支付违约金 5 万元人民币。

如设计人员工作不能满足本合同要求，发包人有权要求调整设计项目机构，设计人应立即安排。设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：设计人在收到书面更换通知后，拒绝更换主要设计人员的，设计人应向发包人支付违约金 5 万元人名币。

5.  设计要求

5.1一般要求本款后补充：

5.1.5 工程设计的特殊标准或要求：

（1）设计人在实施设计工作中，要认真阅读发包人提供的文件，从满 足设计要求出发，结合发包人的基本要求，合理提出需要补充的基础资料， 如：测量、地质、洪水、水文等，尽可能避免或减少施工中出现的补充和修改。

（2）设计人要向发包人提交工作计划和工作大纲，发包人将按合同要 求和设计人提交的文件对设计人进行设计过程的控制。

（3）合同一经签订，设计人应严格遵守已经承诺的工作进度。

（4）作为合同的一部分，设计人在工程施工中派出的设计代表应具有解决现场问题的能力和设计人给予的授权，与监理单位一起为发包人做好服务工作，随时解决施工现场中的技术问题。

（5）在保证工程安全、经济、有利于控制工期的前提下，设计人应认真按发包人关于工程建设的原则，落实发包人对工程建设的有关工作意见。

（6）本工程设计不允许转包和分包。

（7）成果包括：

a、①设计说明、图纸、预算文件等。②设计工作总结，主要有设计过程总结、对工程建设管理的意见或建议、对技术问题的意见。

b、发包人要求的其他成果：如招标图纸、技术要求等。

（8）反馈技术讨论及复查意见。

a、发包人中间检查及一般性技术问题，会后发包人先向设计人提供意见初稿，设计人可据此进行工作，正式稿 3 天内提供。

b、发包人对重大技术问题及重要技术方案审查，一般情况下，正式意见3 天内提供。

c、一般情况下，设计人可以按审查会内容精神和会议要求先进行完善和修改。

5.2  工程设计适用的技术标准：依据国家现行规范、规程、标准的规定执行。

5.3  设计范围

见附件 1：工程设计范围、阶段与服务内容

5.4  设计文件要求本款后补充：

5.4.5 设计文件深度规定：设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段 的规定要求，满足发包人的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。

6.  开始设计和完成设计

6.1  开始设计条件包括：合同签订之日起即为设计人开始设计日期。

6.2  发包人引起的周期延误

（1）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：项目审批部门针对项目的批复变更。

设计人应在发生进度延误的情形后 3 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 5 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 5 天内进行审查并书面答复。

6.3  设计人引起的周期延误

因设计人引起设计周期延误的，设计人应支付逾期完工违约金，为 10000 元／天。当逾期违约金超过限额为合同价的 20％，发包人将对合同能否继续执行提出意见。

6.6 提前完成设计

6.6.1 提前完成设计工作对设计费用的影响：设计费用不调整。

6.6.3 提前交付工程设计文件的奖励： 无	。

8.  设计文件

8.1  设计文件接收

8.1.3  设计文件提交的有关要求

（1）设计文件交付的内容：

包括设计说明、图纸、预算文件等。

套用图：不论专业，凡套用通用、定型设计的图纸或技术文件，设计人应按发包人要求的图纸份数提供，并盖单位章。

（2）份数、电子文件等要求：符合第6.5.3项要求；纸幅：A4/A3纸；装订要求：胶装；电子版设计文件的具体形式为：Word、Excel、PDF/CAD等通用版本。

8.2  发包人审查设计文件

8.2.1  设计文件审查的具体范围、明细内容和费用

（1）发包人审查设计文件的具体范围及明细内容包括（但不限于）： 设计依据、设计方案、有关计算书、设计说明、图纸、预算文件等。

（2）发包人组织设计文件审查的费用（含专家审查费）以及设计人按照审查意见修改设计文件的费用由设计人承担。

8.2.2  发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 15 天。

发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 15 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

工程设计审查形式及时间安排： 	双方协商确定	。

9.  设计责任与保险

9.4.1 设计人 不需 有发包人认可的工程设计责任保险。

10.  施工期间配合

10.2  发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：      /     。

本款后补充：

10.6 设计人应当提供施工现场配合服务。

11.  合同变更

11.1  设计人应于认为有理由提出延长设计周期的要求事项发生后 3 天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后 5 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的 5 天内，予以书面答复。

11.2  合理化建议

11.2.2  发包人因设计人提出合理化建议的奖励原则： 无 。

12.  合同价格与支付

12.1  合同价格

12.1.1 本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分为：

（1）合同价格形式：固定总价合同；

（2）调整方式：合同实施过程中，合同价格不因任何因素调整；

（3）风险范围划分：包括自然风险、社会风险、经济风险、法律风险和政治风险等，设计人实施设计工作过程中，上述风险均已包含在合同价格中。

12.2  定金或预付款：无。

本条第 12.3 款、第 12.4 款修改为：

12.3  支付程序及原则

设计人每次申请付款前，应按照发包人要求的时间、份数和格式提交合同付款申请，并附相应的支持性证明文件。发包人收到付款申请后 28 天内，

应按照第 12.4 款的规定，向设计人支付，设计人应当提供等额的增值税专用发票。

12.4  费用支付

发包人按照下述要求向设计人支付费用：

（1）施工图设计文件通过审查并提交施工图预算后付至合同价的 80%；

（2）工程合同完工验收后，提交工程建设成效调研评估报告后支付至合同价的 90%；

（3）项目具备竣工验收条件，结清尾款。

13.  不可抗力

13.1  不可抗力的确认

13.1.1  除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。

14.  违约

14.1  设计人违约

14.1.1  合同履行中发生下列情况之一的，属设计人违约： 本项后补充：

（6）设计人在执行合同过程中，向发包人提出额外条件且发包人不能接受的；

（7）拟投入本合同的项目负责人擅自进行更换的；

（8）未按第 8 条要求对设计文件进行修改、完善的；

（9） 设计文件中指定或变相指定材料或设备生产厂、供应商的；

（10）由于设计工作失误或出现错误，导致发生质量事故的；

（11）法律法规规定的其他情形。本款第 14.1.2 项补充：

（1）设计人违约行为属于第 14.1.1 项（1）情形的，设计人应无条件按发包人要求对设计文件进行修改，设计人未按要求进行修改或修改后的设计文件仍不符合要求的，发包人有权解除合同。设计人除应返还发包人支付的所有设计费用外，还应向发包人支付签约合同价 20%的违约金；

（2）设计人违约行为属于第 14.1.1 项（2）情形的，发包人有权解除合同，设计人除应返还发包人支付的所有设计费用外，还应向发包人支付签约合同价 20%的违约金；

（3）设计人违约行为属于第 14.1.1 项（3）情形的，设计人应支付逾期完工违约金，为 10000 元／天。当逾期违约金超过限额为合同价的 20％， 发包人将对合同能否继续执行提出意见，设计周期延长 60 天以上的，发包人有权解除合同；

（4）设计人违约行为属于第 14.1.1 项（4）情形的，设计人除应返还发包人已支付但尚未完成工作的费用外，还应向发包人支付签约合同价 5%的违约金（第 13.1 款规定的情形除外）；

（5）设计人违约行为属于第 14.1.1 项（6）情形的，设计人应无条件继续履行合同，否则，设计人除应返还发包人已支付但尚未完成工作的费用外，还应向发包人支付签约合同价 20%的违约金；

（6）设计人违约行为属于第 14.1.1 项（7）情形的，按照第 4.5 项的约定处理；

（7）设计人违约行为属于第 14.1.1 项（8）情形的，发包人有权不支付相应设计费用，直至设计人按照要求完成修改、完善。修改、完善时间超过发包人要求时限的，按第 6.3 款约定处理；

（8）设计人违约行为属于第 14.1.1 项（9）情形的，设计人应向发包人支付签约合同价 5%的违约金；

（9）设计人违约行为属于第 14.1.1 项（10）情形的，设计人除应免收受损失部分的设计费外，还应无条件继续完善设计，并承担相当于直接损失部分设计费的赔偿金。同时，发包人有解除合同和报请有关政府部门视事故造成的损失情况给予其它处罚的权利。

15.  争议的解决

15.1  调解

调解机构为： 双方协商确定	。

15.2  仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2） 种方式解决：

（1）向 	仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 	工程所在地	人民法院起诉。

16.  其他

16.1  工程或费用变更

16.1.1  工程变更

当每项工程设计变更引起的投资增加超过 3 万元时应征得发包人同意。

16.1.2  费用变更

本合同协议书一经签订，其价格的涨落均由设计人自行承担，发包人概不进行调整。

16.1.3  由于设计人的责任，造成施工决算投资增加超过概算时，

应按超过概算的相应投资给予设计人扣减设计费。扣减率详见下表。

超概算扣减设计费表

| 超过限额百分率（%） | 扣减设计费（%） |
| --- | --- |
| 4～6 | 2 |
| 6～8 | 5 |
| 8～10 | 8 |
| 10～15 | 15 |
| 15～20 | 25 |
| >20 | >25 |

16.2 合同解除

16.2.1 有下列情形之一的，经双方协商，可以解除合同：

（1）暂停设计期限已连续超过 90 天。

附件：

附件 1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件 2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件 3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件 4：设计人主要设计人员表

附件 5: 设计进度表

附件 6: 设计费明细及支付方式

附件 7: 设计变更计费依据和方法

附件 1：

工程设计范围、阶段与服务内容

#### 一、本工程设计范围

#### 本次张家口市怀安县水沟口灌区节水综合改造工程涉及水沟口灌区范围内的高产渠灌片和水委会灌片，改造灌溉面积共计2万亩，其中高产渠灌片节水改造面积为1.19万亩，水委会灌片节水改造面积为0.81万亩。主要建设任务包括渠道工程、渠系配套建筑物工程、信息化工程等。主要建设内容包括：涉及干渠7条，衬砌总长度15.76km；支渠90条，衬砌总长度68.25km；新建及改造水闸102座，新建或更换各类闸门120扇，改造启闭机17台；新建过路涵4座；新建跌水9座；管理房重建1处；配套信息化工程等。

二、本工程设计阶段划分及服务内容

张家口市怀安县水沟口灌区节水综合改造工程的施工图设计及其他相关服务等。服务内容包括但不限于包括但不限于施工图设计、预算、施工及招标所需的图纸、工程量清单、招标控制价、技术要求、设计变更、现场设代、后续服务等全部设计工作，以及施工期间、保修期间的设计服务和竣工验收服务等。

附件 2：

发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

| 序 号 | 资料及文件名称 | 份 数 | 提交日期 | 有关 事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目立项报告和审批文件 | 1 | 设计开始 3 天前 |  |
| 2 | 发包人要求即设计任务书 | 1 | 设计开始 3 天前 |  |
| 3 | 工程勘察报告 | 1 | 设计开始 3 天前 |  |
| 4 | 初步设计报告 | 1 | 设计开始 3 天前 |  |
| 5 | 其它设计资料（如有） | 1 | 设计开始 3 天前 |  |
| 6 | 竣工验收报告 | 1 | 工程竣工验收通过后5天内 |  |

附件 3：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序 号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工图设计文件 | 10 份 | 20天 | 均需提供电子版一份 |
| 2 | 其他 |  |  |  |

特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

3.发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：Word、Excel、PDF/CAD 等通用版本。

附件 4：

设计人主要设计人员表

（合同签订时，由设计人提供）

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格或职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、项目组成员 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 地质负责人 |  |  |  |  |
| 勘察负责人 |  |  |  |  |
| 设计人员 |  |  |  |  |
| 设计人员 |  |  |  |  |
| 设计人员 |  |  |  |  |
| 设计人员 |  |  |  |  |
| 造价专业负责人 |  |  |  |  |
| 设计人员 |  |  |  |  |

附件 5：

设计进度表

| 序号 | 内容 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张家口市怀安县水沟口灌区节水综合改造工程施工图设计 | 20天 |  |

附件 6：

设计费明细及支付方式

一、设计费总额：人民币（大写）       （¥       元）

二、设计费总额构成：

1.工程设计基本服务费用：固定总价

2.工程设计其他服务费用： 	无

3.合同签订前设计人已完成工作的费用： 	无

4.特别约定：工程设计基本服务费用包含设计人员赴工地现场发生的全部费用。

三、设计费支付方式

1.施工图设计文件通过审查并提交施工图预算后付至合同价的 80%；

2.工程合同完工验收后，付至合同价的 90%；

3.项目具备竣工验收条件后，结清尾款。

附件 7 ：

设计变更计费依据和方法

本合同协议书一经签订，其价格的涨落均由设计人自行承担，发包人概不进行调整。（发包人和设计人另有规定的除外）

# 第二卷

## 第五章 服务要求

一、项目概况

本次张家口市怀安县水沟口灌区节水综合改造工程涉及水沟口灌区范围内的高产渠灌片和水委会灌片，改造灌溉面积共计2万亩，其中高产渠灌片节水改造面积为1.19万亩，水委会灌片节水改造面积为0.81万亩。主要建设任务包括渠道工程、渠系配套建筑物工程、信息化工程等。主要建设内容包括：涉及干渠7条，衬砌总长度15.76km；支渠90条，衬砌总长度68.25km；新建及改造水闸102座，新建或更换各类闸门120扇，改造启闭机17台；新建过路涵4座；新建跌水9座；管理房重建1处；配套信息化工程等。

二、服务范围及内容

本次招标范围是施工图设计，施工图设计要对初步设计进行优化深化设计，内容要符合初步设计的要求且必须达到国家关于建设工程或相关工程设计深度的要求，并须通过有关部门的审查或批准。

工作范围包括但不限于施工图设计、预算、施工及招标所需的图纸、工程量清单、招标控制价、技术要求、设计变更、现场设代、后续服务等全部设计工作，以及施工期间、保修期间的设计服务和竣工验收服务等。

三、质量要求

应符合国家现行规范、规程、标准的规定，并通过有关部门的审查和批准。

# 第三卷

## 第六章 询比申请文件格式

（项目名称）

询比申请文件

项目编号：

询比申请人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （印鉴或签字）

年   月   日

目    录

一、询比申请函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

三、授权委托书

四、询比申请保证金

五、资格审查资料

六、服务方案

七、相关服务能力证明资料

八、其他资料

## 一、询比申请函

（询比人名称）：

1．我方已仔细研究了 	（项目名称）服务采购项目询比文件的全部内容，愿意以人民币（大写）      	（¥ 	 	元，含税）的询比申请总报价提供该项服务，服务期限         ，质量要求                  ，服务地点：        ，并按合同约定履行义务。

2.我方的询比申请文件包括下列内容：

（1）询比申请函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明

（3）授权委托书；

（4）资格审查资料；

（5）服务方案；

（6）相关服务能力证明资料；

（7）其他资料。

询比申请文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以询比申请函为准。

3．我方承诺在询比文件规定的询比申请有效期内不撤销询比申请文件。

4．如我方中选，我方承诺：

（1）在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的询比申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“询比申请人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6．本项目询比申请有效期为90日历天(自询比申请截止之日算起)

7.（其他补充说明）。

询比申请人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （印鉴或签字）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年	月	日

## 二、法定代表人（单位负责人）身份证明

询比申请人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（询比申请人名称）的（法定代表人/单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

询比申请人：	（盖单位章）

年	月	日

## 三、授权委托书

本人      （姓名）系      （询比申请人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改本询比项目询比申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：      。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证扫描件。

询比申请	人：                              （盖单位章）

法定代表人：                              （印鉴或签字）

身份证号码：

委托代理人：                                （签字）

身份证号码：

年	  月	    日

注：此表适用于有委托代理人的情况，如为法定代表人询比申请，此表可不填写。

#### 询比申请保证金

#### （根据项目情况自主选择是否需要提供给此部分）

#### 附比选申请保证金递交单据的扫描件和基本账开户许可证（或基本账户开户银行出具的基本存款账户信息）扫描件并加盖单位公章。

保证金承诺书格式

#### 询比申请保证金承诺书

采购人：

本公司（单位）拟参加             项目的采购，自愿以书面承诺形式替代响应保证金并愿意承担不实承诺的法律责任。

一、项目基本情况

项目名称：

开标时间：    年    月    日    时    分

保证金金额：        元

响应有效期：      天，响应有效期延长的，本承诺书有效期相应顺延。

二、本公司（单位）承诺

（一）符合承诺制的办理条件，无不良信用记录或虚假承诺等情形。

（二）在此次采购活动中不发生以下情形：

1.在开标后和响应有效期满之前撤销响应文件；

2.在收到成交通知后，不能或拒绝在成交通知书规定的时间内与采购人签订合同；

3.与采购人签订合同后，未在规定的时间内提交符合采购文件要求的履约担保；

4.法律、法规或部门规章、采购文件等规定的关于不予退还响应保证金的其他要求。

（三）自愿承担不实承诺的法律后果：

1.响应资格无效；

2.将失信行为记录到信用信息共享平台予以公示；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；违反相关法律法规的，交由相关行政监督部门处理；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。

3.自发现承诺内容失信行为之日起7个工作日内向采购人补缴响应保证金，逾期补缴的视为失信行为记入信用记录；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

（四）上述承诺是自身真实的意思表示。

申请人（盖公章）：

法定代表人（签字）：

联系电话：

承诺日期：   年   月   日

五、资格审查资料

## （一）基本情况

| 询比申请人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 询比申请人须知要求询比申请人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |
| 基本账户开户银行 |  |
| 基本账户银行账号 |  |
| 近三年营业额 |  |
| 询比申请人关联企业情况（包括但不限于与询比申请人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |
| 备注 |  |

注：1. 询比申请人应根据询比申请人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。

## （二）近年发生的诉讼及仲裁情况

## （三）近年完成的类似项目业绩

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

附：业绩证明材料扫描件加盖公章。

## 六、服务方案

（询比申请人依据询比文件第五章的服务要求及第三章评标办法的要求，自拟格式和内容）

七、相关服务能力证明资料

## （一）服务团队人员情况表

| 姓名 | 年龄 | 性别 | 身份证号 | 职称 | 执业（职业）资格及证书编号 | 在本项目任职 | 类似服务经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## （二）人员资历表

| 一般情况 |
| --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 学位 |  | 身份证号码 |  |
| 学历 |  | 毕业学校 |  | 专业 |  |
| 职称 |  | 执业（职业）资格 |  | 服务询比申请人时间（年） |  | 在本项目任职 |  |
| 经历 |
| 时间 | 负责过的主要服务项目 （项目类型、规模、内容等） | 在该项目中任职 | 备注 （完成情况及获奖） |

注：一人一表。

本表后附人员身份证、劳动合同、职称证（如有）、执业资格证书（如有）扫描件（盖公章）。

## （三）其他相关服务证明资料

八、其他资料

8.1、询比申请人询比申请承诺函

致：     （询比人）

我方已经详细阅读了《         （项目名称）询比文件》，充分了解了本项目的招标条件、工程情况、合同条款，并完全理解询比文件的全部内容及询比申请的各种经济风险责任。我方决定参加本项目询比申请，并做如下承诺：

一、我方将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则自愿参加    （项目名称）    项目的询比申请；

二、我方在该项目询比申请过程中给询比人或评审小组所提供的一切证书、材料的真实性、有效性、合法性等负法律责任.

三、不出借、转让资质证书、让他人挂靠询比申请，不以他人名义询比申请或者以其他方式弄虚作假，骗取中选；

四、不与其他询比申请人相互串通询比申请报价，不排挤其他询比申请人的公平竞争、损害询比人的合法权益；不与询比申请人或者招标代理机构串通询比申请，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；不向询比人或者评审小组成员行贿以牟取中选；

五、询比申请截止后，我方不在询比申请有效期内撤销询比申请文件；

六、我方收到中选通知书后，严格按询比文件要求在规定的时间内与询比人签订合同，签订合同时不向询比人提出附加条件或者更改合同实质性内容，严格按照询比文件要求提交履约保证金及其它相关费用；

七、我方保证在本次询比申请中不出现虚假恶意投诉，决不利用投诉进行不正当竞争及阻碍招询比申请活动的正常进行，决不捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。否则，我方自愿被建设行政主管部门列入招标询比申请投诉“黑名单”并承担相应的法律责任。

本公司若有违反上述承诺内容的行为，自愿接受取消询比申请资格、记入信用档案、罚款等有关处理，愿意承担法律责任。如已中选的，自动放弃中选资格；给询比人造成损失的，依法承担赔偿责任。

询比申请人：                （盖章）

法定代表人或其委托代理人：      （盖章或签字）

日期：     年     月     日

8.2、询比申请人认为有必要的其他资料。